}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Mario Doveris - Adrian Heredia - Diego Torres |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Duoc UC San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | RivalMatch – Plataforma de conexión y matching deportivo amateur |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. |
| Competencias | • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente, la organización de encuentros deportivos amateur puede presentar dificultades para encontrar equipos rivales que coincidan con características como el deporte, nivel competitivo, ubicación y disponibilidad horaria. En muchos casos, la búsqueda y coordinación de estos encuentros se realiza mediante redes sociales, grupos de mensajería y contactos personales, lo que puede generar una búsqueda poco eficiente, dificultades de coordinación y encuentros que no cumplen con las expectativas de los participantes. RivalMatch busca abordar esta problemática mediante una plataforma digital orientada a equipos y jugadores deportivos amateur en Chile, centralizando la publicación y búsqueda de encuentros deportivos. La plataforma permitirá registrar equipos, publicar solicitudes de partidos y encontrar posibles rivales considerando diferentes criterios de compatibilidad. El proyecto es relevante para el campo de la Ingeniería Informática debido a que aborda una problemática mediante el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una solución de software, incorporando gestión de información, bases de datos, algoritmos de compatibilidad y mecanismos de validación. El aporte esperado consiste en facilitar la organización de encuentros deportivos y reducir el tiempo necesario para encontrar un rival adecuado, proporcionando información que permita a los usuarios tomar mejores decisiones antes de confirmar un partido. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | RivalMatch será una plataforma digital orientada a la organización de encuentros deportivos amateur. El sistema permitirá a los usuarios registrarse, crear y administrar equipos, publicar solicitudes de partidos y buscar posibles rivales. Como elemento diferenciador, la plataforma incorporará un sistema de compatibilidad que analizará diferentes características de los equipos y de los encuentros, tales como deporte, modalidad, nivel competitivo, ubicación y disponibilidad horaria, generando recomendaciones de posibles rivales. Además, se contempla un sistema de historial y reputación que permitirá registrar información relacionada con los encuentros realizados, contribuyendo a que los usuarios puedan conocer el comportamiento y confiabilidad de otros equipos antes de aceptar un partido. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | ### Gestión de proyectos informáticos: Se aplicará mediante la planificación, organización y control del desarrollo de RivalMatch utilizando la metodología Cascada. ### Construcción de modelos de datos: Se aplicará mediante el diseño e implementación de una base de datos que permita administrar usuarios, equipos, jugadores, deportes, partidos, solicitudes, resultados y evaluaciones. ### Desarrollo de soluciones de software: Se aplicará mediante el diseño, desarrollo, integración e implementación de los diferentes componentes de la plataforma. ### Pruebas de certificación: Se aplicará mediante el diseño y ejecución de pruebas funcionales y de integración para validar que los módulos de RivalMatch cumplan los requisitos definidos. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales debido a nuestro interés en desarrollo de software, bases de datos, ciberseguridad, análisis de datos y gestión de proyectos. La participación en RivalMatch me permitirá aplicar estos conocimientos en un proyecto práctico, fortaleciendo mis competencias profesionales mediante el desarrollo de una solución informática funcional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo de RivalMatch es factible dentro del periodo académico debido a que se plantea como una solución de software web y no requiere infraestructura física especializada. El proyecto será desarrollado por un equipo de tres integrantes, permitiendo distribuir las actividades relacionadas con análisis, diseño, desarrollo, base de datos, pruebas y documentación. Para su implementación se utilizarán herramientas y tecnologías de desarrollo disponibles para los estudiantes, además de servicios de software y repositorios que permitan gestionar el código y la documentación del proyecto. El proyecto será desarrollado mediante metodología Cascada, estableciendo previamente los requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Para controlar el alcance, se definirá un MVP compuesto por las funcionalidades esenciales de registro, gestión de equipos, publicación de partidos, búsqueda de rivales, sistema de compatibilidad, solicitudes y registro de resultados. Entre los posibles obstáculos se consideran limitaciones de tiempo, dificultades técnicas y disponibilidad de los integrantes. Para mitigarlos se realizará una planificación detallada, distribución de responsabilidades y priorización de funcionalidades esenciales. Las características complementarias, como reservas de canchas, torneos o funcionalidades avanzadas, quedarán consideradas como posibles extensiones futuras. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que facilite la organización de encuentros deportivos amateur mediante un sistema de compatibilidad que permite conectar equipos según deporte, ubicación, disponibilidad horaria y nivel deportivo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar las necesidades de los usuarios y las soluciones existentes para identificar los requerimientos de una plataforma de organización de encuentros deportivos amateur. - Diseñar la arquitectura, base de datos e interfaces de usuario de la plataforma, considerando los requerimientos funcionales y no funcionales definidos. - Implementar los módulos de gestión de usuarios, equipos, deportes, partidos y solicitudes de encuentro. - Desarrollar un sistema de compatibilidad que permita identificar y recomendar equipos según criterios deportivos, geográficos y temporales. - Implementar un sistema de registro de resultados, historial y reputación de los equipos participantes. - Validar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas funcionales y de integración, verificando el cumplimiento de los requerimientos establecidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto RivalMatch se utilizará la metodología de desarrollo de software Cascada, debido a que permite estructurar el proyecto en etapas secuenciales, facilitando la planificación, documentación y control de cada fase. Esta metodología permitirá establecer los requerimientos antes de iniciar el desarrollo y verificar el cumplimiento de los objetivos mediante pruebas antes de la implementación final. El proyecto se desarrollará mediante las siguientes etapas: 1. Levantamiento y análisis de requerimientos: se identificarán las necesidades de los usuarios, funcionalidades del sistema y restricciones del proyecto. Además, se analizarán las soluciones existentes relacionadas con la organización de encuentros deportivos para definir las características y elementos diferenciadores de RivalMatch. 2. Diseño: se definirá la arquitectura de la solución, el modelo de datos, los casos de uso, los flujos del sistema y las interfaces de usuario, considerando los requerimientos establecidos en la etapa anterior. 3. Desarrollo: se implementarán los componentes de la plataforma, incluyendo la gestión de usuarios, equipos, partidos, solicitudes de encuentro y el sistema de compatibilidad entre equipos. 4. Pruebas: se realizarán pruebas funcionales y de integración para verificar el correcto funcionamiento de los módulos y comprobar que la solución cumpla con los requerimientos definidos. 5. Implementación: se integrarán los componentes desarrollados y se dispondrá de una versión funcional de RivalMatch para su utilización en un entorno de prueba. 6. Documentación y cierre: se elaborará la documentación técnica y de usuario, se analizarán los resultados obtenidos y se verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos.

| Integrante | Función principal | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Integrante 1 | Análisis y gestión | Levantamiento de requerimientos, documentación, planificación, seguimiento del proyecto y coordinación del equipo. |
| Integrante 2 | Desarrollo y base de datos | Diseño e implementación de la base de datos, desarrollo del backend y servicios necesarios para el funcionamiento del sistema. |
| Integrante 3 | Desarrollo y experiencia de usuario | Diseño de interfaces, desarrollo del frontend, integración de componentes y apoyo en pruebas de usabilidad. |

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales, alcance, actores y principales casos de uso de RivalMatch. | Evidencia el levantamiento y análisis previo al desarrollo y establece la base para las siguientes etapas de Cascada. |
| Avance | Diseño de la solución | Arquitectura, casos de uso, flujos, prototipos de interfaces y modelo de datos. | Evidencia la transformación de los requerimientos en un diseño técnico previo a la construcción. |
| Avance | Prototipo funcional / MVP | Versión inicial con registro, equipos, jugadores libres, publicación de encuentros y operaciones principales. | Permite demostrar la implementación e integración inicial de los componentes principales. |
| Avance | Motor de compatibilidad | Implementación y documentación del mecanismo para recomendar equipos y jugadores según criterios definidos. | Evidencia el desarrollo del principal componente diferenciador de RivalMatch. |
| Final | Plataforma RivalMatch | Versión funcional integrada con equipos, jugadores libres, partidos, matching, solicitudes, alertas, historial y reputación. | Demuestra el cumplimiento del objetivo general mediante un producto de software funcional. |
| Final | Plan y resultados de pruebas | Casos de prueba, resultados, incidencias detectadas y correcciones realizadas. | Evidencia la validación funcional y de integración del producto. |
| Final | Documentación técnica y de usuario | Arquitectura, base de datos, instalación, configuración, funcionamiento y manual de uso. | Facilita la utilización, mantenimiento y continuidad de la solución. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Competencia | Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación y definición del alcance | Definir alcance, MVP, responsabilidades, riesgos y planificación bajo Cascada. | Guía APT, reuniones, herramienta de gestión | 2 semanas | Mario Doveris | Controlar el alcance y priorizar funcionalidades. |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y análisis de requerimientos | Identificar actores, requerimientos, reglas de negocio, casos de uso y soluciones existentes. | Documentación, diagramación, investigación | 2 semanas | Mario / Adrian / Diego | Los requerimientos deben estabilizarse antes del diseño. |
| Construir modelos de datos | Diseño de base de datos | Diseñar modelo para usuarios, equipos, jugadores, deportes, partidos, solicitudes, reputación, resultados y alertas. | Motor BD y herramienta de modelado | 2 semanas | Adrian Heredia | Considerar integridad y escalabilidad. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de arquitectura e interfaces | Definir arquitectura, navegación, interfaces y componentes principales. | Figma, diagramación, IDE | 2 semanas | Diego Torres / Adrian Heredia | Debe responder a requerimientos aprobados. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de usuarios, equipos y jugadores | Implementar registro, autenticación, perfiles, equipos y jugadores libres. | IDE, framework web, BD, GitHub | 3 semanas | Adrian Heredia / Diego Torres | Posibles dificultades de integración. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de partidos y solicitudes | Implementar publicación, búsqueda, solicitudes, aceptación y confirmación. | IDE, BD, GitHub | 2 semanas | Mario Doveris / Adrian Heredia | Respetar reglas de negocio. |
| Desarrollar una solución de software | Motor de compatibilidad | Calcular compatibilidad según deporte, modalidad, nivel, ubicación y disponibilidad. | Lenguaje, BD, datos de prueba | 2 semanas | Adrian Heredia / Mario Doveris | Componente crítico y diferenciador. |
| Desarrollar una solución de software | Reputación e historial | Implementar historial y reputación para equipos y jugadores libres. | IDE, BD | 1 semana | Diego Torres | Definir criterios de evaluación claros. |
| Desarrollar una solución de software | Alertas y cancelaciones | Notificar cancelaciones y facilitar búsqueda de equipo o jugador de reemplazo. | Backend, BD, sistema de notificaciones | 1 semana | Mario Doveris / Diego Torres | La complejidad depende del mecanismo de notificación. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas funcionales y de integración | Diseñar y ejecutar casos de prueba de módulos, integraciones y reglas de negocio. | Plan y datos de prueba, navegador, testing | 2 semanas | Mario / Adrian / Diego | Registrar errores, evidencias y correcciones. |
| Desarrollar solución / Gestionar proyectos | Implementación, documentación y cierre | Integrar versión final, preparar entorno demostrable y documentación. | Hosting/servidor, GitHub, documentación | 2 semanas | Mario / Adrian / Diego | Verificar objetivos antes de la entrega. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Temporalidad propuesta: Fase 1 (S1-S4), Fase 2 (S5-S13) y Fase 3 (S14-S18).

| Actividad | F1 | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Definición del proyecto y alcance | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de soluciones existentes | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de uso y reglas de negocio |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipos de interfaces |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo usuarios/equipos/jugadores |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo partidos y solicitudes |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de compatibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Reputación e historial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Alertas y cancelaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Integración del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Pruebas de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Corrección de incidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Implementación versión final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |